Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia “Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng hệ thống pilot chế biến xỉ titan thành sản phẩm TiCl4 và TiO2 công suất 50 kg/h” , mã số KC.02.02/16-20

Tổng kinh phí thực hiện: 11.040 triệu đồng (từ ngân sách SNKH);

Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2019 (Gia hạn đến 10/2019);

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS.  Phan Đình Tuấn

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ:

| TT | Họ và tên | Chức danh khoa học, học vị | Cơ quan công tác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phan Đình Tuấn | GS.TS | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM |
| 2 | Lý Cẩm Hùng | TS | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM |
| 3 | Hoàng Minh Nam | TS | Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM |
| 4 | Đõ Quang Minh | PGS.TS. | Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM |
| 5 | Lê Văn Lữ | PGS.TS. | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM |
| 6 | Kiều Đỗ Trung Kiên | ThS, NCS | Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM |
| 7 | Nguyễn Phan Khánh Thịnh | ThS, NCS | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM |
| 8 | Trần Duy Hải | ThS, NCS | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM |
| 9 | Vũ Lê Vân Khánh | ThS | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM |
| 10 | Trần Anh Khoa | ThS, NCS | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM |

1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 2-3/2020, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TPHCM

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

| Số TT | Tên sản phẩm | Số lượng |  |  | Khối lượng |  |  | Chất lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt |
| I. | Dạng I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống pilot chế biến xỉ titan (90% TiO2) thành TiCl4 và TiO2 công suất 50kg/h, bao gồm hệ thống chuẩn bị nguyên liệu, hệ thống clo hoá, hệ thống tách phân đoạn thu hồi TiCl4 thô, hệ thống tinh chế TiCl4, hệ thống sản xuất TiO2, hệ thống xử lý chất thải. |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| 2 | - TiCl4 đạt độ sạch công nghiệp |  |  |  |  | X |  |  | X |  |
| 3 | - TiO2 đạt độ sạch công nghiệp, có thể ứng dụng làm pigment trong ngành sơn |  |  |  |  | X |  |  | X |  |
| II. | Dạng II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bộ tài liệu quy trình công nghệ chế biến xỉ titan thành sản phẩm TiCl4 và TiO2 quy mô pilot, tối thiểu 50kg/h. |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| 2 | Bộ tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng hệ thống pilot chế biến xỉ titan thành sản phẩm TiCl4 và TiO2, công suất 50kg/h. |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| 5 | Báo cáo khoa học tổng kết đề tài |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| III. | Dạng III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02 Bài báo công bố kết quả của đề tài |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| IV | Kết quả đào tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tham gia đào tạo Tiến sỹ |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| V | Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hồ sơ đăng ký độc quyền giải pháp hữu ích về Thiết bị chế tạo pigment TiO2 từ TiCl4 |  | X |  |  |  |  |  | X |  |

2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

| Số TT | Tên sản phẩm | Thời gian dự kiến ứng dụng | Cơ quan dự kiến ứng dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống pilot chế biến xỉ titan (90% TiO2) thành TiCl4 và TiO2 công suất 50kg/h, bao gồm hệ thống chuẩn bị nguyên liệu, hệ thống clo hoá, hệ thống tách phân đoạn thu hồi TiCl4 thô, hệ thống tinh chế TiCl4, hệ thống sản xuất TiO2, hệ thống xử lý chất thải. | 2020-2022 | Trường ĐH TN&MT TP.HCM Công ty Khoáng sản Bình Định BMC | NCS tiếp tục thực hiện đề tài Luận án TS Dự kiến triển khai quy mô bán thử nghiệm |
| 2 | - TiCl4 đạt độ sạch công nghiệp | 2020 | Trường ĐH TN&MT TP.HCM | Nghiên cứu chế tạo titan kim loại |
| 3 | - TiO2 đạt độ sạch công nghiệp, có thể ứng dụng làm pigment trong ngành sơn | 2020-2022 | Công ty Sơn và Chống thấm Việt Nhật |  |
| 4 | - Đăng ký SHTT | 2020 | Công ty Khoáng sản Bình Định BMC | Dự kiến triển khai quy mô bán thử nghiệm |

2.3.Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

-     Hiện nay, hầu hết tinh quặng titan đang được xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô. Chính phủ đã có chỉ thị cấm xuất khẩu quặng thô từ 2008.  Những nghiên cứu này sẽ đóng góp vào việc hình thành một công nghệ hoàn thiện chế biến titan từ nguồn sa khoáng ven biển Việt Nam để thực hiện chủ trương của chính phủ nhằm sử dụng tổng hợp tài nguyên.

-     Những nghiên cứu này cũng góp phần vào những nghiên cứu của cộng đồng cán bộ nghiên cứu khoa học Việt Nam trong một lĩnh vực mới là công nghệ các kim loại hiếm, công nghệ vật liệu bột và hạt.

- Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

-     Đối với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, đây là một cơ hội tốt để những thầy cô giáo là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của trường có điều kiện tham gia vào những hoạt động chung của các nhà nghiên cứu trong nước, thực hiện những nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ kim loại hiếm, đồng thời đây là cơ hội để các nhà khoa học của trường thu thập thêm kinh nghiệm và tăng cường hợp tác với các cơ sở nghiên cứu và sản xuất trong lĩnh vực sa khoáng ven biển..

-     Với các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu: Những nghiên cứu này sẽ góp phần nâng cao giá trị cho nguồn nguyên liệu quý của đất nước, tạo lợi thế cạnh tranh cho những doạnh nghiệp trong nước, đặc biệt trong ngành chế biến titanvà sản xuất các sản phẩm titan.

-     Đây cũng là cơ hội để các cơ sở sản xuất tăng cường tiềm lực công nghệ, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường và phục vụ tốt hơn cộng đồng.

2.4.Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế

Với kinh tế - xã hội, sự ra đời của các sản phẩm mới trên cơ sở các thành tựu nghiên cứu khoa học sẽ giúp đáp ứng tốt hơn yêu cầu của cuộc sống và của công nghiệp, phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển cũng như đời sống. Đặc biệt, hiện nay, 100% sản phẩm titan (TiO2, thép không rỉ) đều nhập ngoại, trong khi đó nguyên liệu titan của Việt nam rất dồi dào. Sự phát triển thành công công nghệ titan sẽ giúp cho trình độ chế biến sa khoáng biển của Việt nam nâng lên một bước, tiến tới hoàn toàn làm chủ công nghệ này cũng như các công nghệ có liên quan (ví dụ zircon).

2.4.2. Hiệu quả xã hội

-     Với sự ra đời của các sản phẩm mới TiCl4 và TiO2, những nghiên cứu ứng dụng trong nhiều lĩnh vực (sản xuất titan kim loại, sản xuất pigment cho nhứa, cao sư, mực in,.sơn,…) có thể triển khai rộng rãi, tạo thêm cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động.

-     Ứng dụng các sản phẩm của đề tài trong công nghiệp sẽ giúp đem lại sự bền vững cho các ngành công nghiệp liên quan, làm giảm sự phụ thuộc vào sản phẩm và doanh nghiệp nước ngoài, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của công nghiệp trong nước và xuất khẩu.

2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu   vào ô tương ứng):

| - Nộp hồ sơ đúng hạn | X |
| --- | --- |
| - Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng |  |
| - Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng |  |

- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

X

- Xuất sắc

- Đạt

- Không đạt

(Lưu ý: Đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ trong thời hạn 60 ngày)