CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mẫu 1

11/2014/TT-BKHCN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ:

1. Tên nhiệm vụ:

Dự án SXTN “Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo và sản xuất thử nghiệm hệ thống thiết bị điện phân nước tạo khí HHO sử dụng cho động cơ đốt trong”

Mã số: KC.05.15/16-20

Thuộc: Chương trình KH&CN “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05/16-20

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trên cơ sở tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài.

- Sản xuất thử nghiệm các loại thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho xe buýt, tàu thủy, xe công ten nơ và hệ thống làm sạch động cơ đốt trong nhằm góp phần tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải khí gây ô nhiễm môi trường.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Ngô Văn Thanh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Fujidenki

5. Tổng kinh phí thực hiện: 					25.200 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:		  7.200 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:					18.000 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 06/2018

Kết thúc: Tháng 11/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Gia hạn đến hết tháng 04/2021.

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

| ### Số ### TT | ### Họ và tên | ### Chức danh ### khoa học, học vị | Cơ quan công tác |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ngô Văn Thanh | Tiến sỹ | Trường Đại học Điện lực |
| 2 | Nguyễn Trường Giang | Tiến sỹ | Trường Đại học Điện lực |
| 3 | Nguyễn Tiến Công | Kỹ sư | Công ty Cổ phần FUJIDENKI |
| 4 | Lục Bằng Giang | Kỹ sư | Công ty Cổ phần FUJIDENKI |
| 5 | Lê Thượng Hiền | Tiến sỹ | Trường Đại học Điện lực |
| 6 | Nguyễn Hồng Lĩnh | Tiến sỹ | Trường Đại học Điện lực |
| 7 | Lê Hà An | Kỹ sư | Trường Đại học Điện lực |
| 8 | Nguyễn Kiên Cường | Kỹ sư | Công ty Cổ phần Thiết bị điện VINASINO |
| 9 | Lê Việt Dũng | Thạc sỹ | Trung tâm Ươm tạo và Đào tạo Công nghệ cao |
| 10 | Lưu Tuấn Vũ | Kỹ sư | Công ty Cổ phần Inox Miền Bắc |

II. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:

| Số TT | Tên sản phẩm | Số lượng |  |  | Chất lượng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xuất sắc | Đạt | Không đạt | Xuất sắc | Đạt | Không đạt |
| I | Sản phẩm Dạng I: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho xe buýt |  |  | X |  | X |  |
| 2 | Thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho tàu thủy |  |  | X |  | X |  |
| 3 | Thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho xe công ten nơ |  |  | X |  | X |  |
| 4 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong |  | X |  |  | X |  |
| II | Sản phẩm Dạng II: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bộ tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho xe buýt, tàu thủy và xe công ten nơ. |  | X |  |  | X |  |
| 2 | Bộ tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị điện phân nước tạo khí HHO làm sạch động cơ của các phương tiện giao thông vận tải. |  | X |  |  | X |  |
| 3 | Hệ thống trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác thiết kế, chế tạo và lắp đặt các sản phẩm của dự án |  | X |  |  | X |  |
| III | Sản phẩm Dạng III: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bài báo khoa học |  | X |  |  | X |  |
| 2 | Thạc sỹ |  | X |  |  | X |  |
| 3 | Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho phương tiện giao thông vận tải |  | X |  |  | X |  |
| 4 | Đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho thiết bị điện phân nước tạo khí HHO làm sạch động cơ |  | X |  |  | X |  |

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

| Số TT | Tên sản phẩm | Thời gian dự kiến ứng dụng | Cơ quan dự kiến ứng dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho xe buýt | Khi có cơ chế cho phép ứng dụng của Cục Đăng kiểm Việt Nam | Các xí nghiệp xe buýt |  |
| 2 | Thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho tàu thủy |  | Các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch biển, tàu chở hàng và tầu đánh cá. |  |
| 3 | Thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho xe công ten nơ |  | Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải |  |

1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

| Số TT | Tên sản phẩm | Thời gian ứng dụng | Tên cơ quan ứng dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 09/2019 | Công ty TNHH Dương Tuấn | 02 thiết bị |
| 2 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 03/2020 | Công ty TNHH Ô tô Bắc Ninh - Mitsu | 01 thiết bị |
| 3 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 01/2019 | Công ty Cổ phần Anycar Việt Nam | 01 thiết bị |
| 4 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 07/2019 | Công ty Cổ phần Ô tô Thành An Long Biên | 02 thiết bị |
| 5 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 05/2019 | Công ty Cổ phần Ô tô KCV Thăng Long | 01 thiết bị |
| 6 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 04/2019 | Công ty Cổ phần đầu tư thương mại An Đô | 01 thiết bị |
| 7 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 11/2020 | Công ty Cổ phần kinh doanh ô tô Tuyên Quang | 01 thiết bị |
| 8 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 06/2018 | Công ty Cổ phần Ô tô Thành Công Ninh Bình | 02 thiết bị |
| 9 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 11/2019 | Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh | 02 thiết bị |
| 10 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 04/2021 | Công ty Cổ phần TMDV ô tô Hòa Bình Minh - CN Phú Thọ | 02 thiết bị |
| 11 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 05/2021 | Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Tràng An | 02 thiết bị |
| 12 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 01/2020 | Công ty Cổ phần Ô tô Thành An Hưng Yên | 02 thiết bị |
| 13 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 08/2018 | Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất XNK Kim Long | 01 thiết bị |
| 14 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 07/2018 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh | 02 thiết bị |
| 15 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 01/2019 | Công ty TNHH Han Nam Bắc Giang | 01 thiết bị |
| 16 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 10/2020 | Công ty TNHH MTV Hyundai An Khánh | 02 thiết bị |
| 17 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 11/2019 | Công ty Cổ phần Ô tô Hưng Thịnh Phát | 01 thiết bị |
| 18 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 07/2019 | Công ty TNHH TMTH Tiến Thành | 01 thiết bị |
| 19 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 04/2021 | Công ty Cổ phần TMDV ô tô Hòa Bình Minh - CN Vĩnh Phúc | 01 thiết bị |
| 20 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 01/2021 | Công ty TNHH ô tô An Dân Vĩnh Phúc | 01 thiết bị |
| 21 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 01/2019 | Công ty Cổ phần Ô tô Thành An Lê Văn Lương | 02 thiết bị |
| 22 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 05/2021 | Công ty Cổ phần TMDV Car and Car | 01 thiết bị |
| 23 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 04/2021 | Công ty Cổ phần TMDV ô tô Hòa Bình Minh - CN Quảng Ninh | 01 thiết bị |
| 24 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 05/2021 | Công ty TNHH TM Dịch vụ ô tô Huy Khánh | 01 thiết bị |
| 25 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 04/2021 | Gara Duy Hiếu – Vĩnh Phúc | 01 thiết bị |
| 26 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 07/2019 | Công ty Cổ phần Ô tô Thành An Lào Cai | 01 thiết bị |
| 27 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 11/2020 | Công ty TNHH thương mại đầu tư ô tô Bình Minh (HYBA) | 01 thiết bị |
| 28 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 03/2021 | Công ty TNHH đầu tư phát triển Minh Thành Phát | 01 thiết bị |
| 29 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 04/2021 | Công ty Cổ phần đầu tư thương mại An Dân | 01 thiết bị |
| 30 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 04/2021 | Công ty Cổ phần Ô tô Thành An Thanh Hóa | 02 thiết bị |
| 31 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 04/2021 | Công ty Cổ phần Hyundai Phạm Văn Đồng | 02 thiết bị |
| 32 | Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong | Tháng 04/2021 | Công ty Cổ phần Vi Auto | 01 thiết bị |
|  | Tổng cộng |  |  | 44 thiết bị |

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Trong quá trình triển khai thực hiện, đến nay, tổ chức chủ trì đã triển khai sản xuất được 50 thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong. Trong đó, 44 thiết bị đã trang bị cho 32 garage ô tô thuộc các Tập đoàn sản xuất ô tô như: Hyundai, Ford, Mazda, KIA, Mitsubishi và Vinfast. Với thiết bị làm sạch động cơ, hỗn hợp khí HHO được cung cấp trực tiếp vào đường hút gió của động cơ trong khi động cơ đang nổ máy với thời gian 40 phút để làm sạch buồng đốt động cơ. Sau quá trình làm sạch buồng đốt động cơ kết thúc, muội CO được làm sạch, động cơ nổ máy êm hơn, khi chạy xe trên đường chân ga mượt hơn, tăng tốc xe không bị giật cục và tiết kiệm nhiên liệu giảm phát thải khí gây ô nhiễm môi trường.

Thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho phương tiện giao thông vận tải như xe buýt, xe công ten nơ và tàu thủy cũng đã được sản xuất và đang trong quá trình thử nghiệm sản phẩm. Với thiết bị này, khí HHO được hòa trộn với nhiên liệu diesel trược khí đưa vào buồng đốt. Việc sử dụng thiết bị điện phân nước tạo khí HHO cho phương tiện giao thông vận tải đã cải thiện quá trình đốt cháy nhiên liệu trong các xi lanh của động cơ, từ đó tiết kiệm nhiên liệu tiêu hao, buồng đốt của động cơ được làm sạch, tuổi thọ của động cơ gia tăng góp phần giảm chi phi vận chuyển hàng hóa và hành khách của các phương tiện giao thông. Đồng thời, hạn chế một lượng lớn khí thải độc hại ra môi trường.

Giải pháp sản xuất khí HHO trực tiếp và đưa bổ sung vào đường cấp nhiên liệu là an toàn hơn giải pháp sử dụng công nghệ Fuel cell hoặc giải pháp sử dụng các bình chứa khí HHO.

Thông qua các nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo các sản phẩm của dự án, năng lực chuyên môn, khả năng công nghệ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, các kỹ thuật viên của Công ty cũng như đội ngũ các thành viên hợp tác tham gia dự án (các nhà khoa học, các kỹ sư thiết kế) được hoàn thiện và nâng cao.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

Khi sử dụng các thiết bị của Dự án, quá trình cháy trong buồng đốt của động cơ đốt trong được hoàn thiện từ đó nâng cao hiệu suất làm việc của động cơ, giảm tiêu hao nhiên liệu, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải.

Nhờ tiết kiệm nhiên liệu nên giải pháp bổ sung HHO vào đường cấp nhiên liệu của động cơ đốt trong sẽ góp phần giảm chi phí ngoại tệ cho việc nhập nhiên liệu.

3.2. Hiệu quả xã hội

Quá trình cháy trong buồng đốt của động cơ đốt trong được hoàn thiện, nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn, khí đó hạn chế một lượng lớn khí thải độc hại ra môi trường.

Việc sản xuất hàng loạt các thiết bị của Dự án sẽ góp phần tăng việc làm và thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động của Công ty.

Thiết bị làm sạch buồng đốt có thể sản xuất nhân rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Việt Nam và hướng tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu   vào ô tương ứng):

| - Nộp hồ sơ đúng hạn |  |
| --- | --- |
| - Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng |  |
| - Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng |  |

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Xuất sắc

- Đạt

- Không đạt

Giải thích lý do: Do vướng các quy định về đăng kiểm và do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid trong thời gian qua, sản phẩm thiết bị điên phân nước tạo khí HHO trang bị cho xe buýt, tàu thủy và xe công ten nơ không thể ứng dụng vào thực tế. Chính vì vậy, số lượng sản phẩm thiết bị điên phân nước tạo khí HHO trang bị cho xe buýt, tàu thủy và xe công ten nơ không đạt theo số lượng trong Hợp đồng đã ký.

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật./.

| CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ (Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký) TS. Ngô Văn Thanh | THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) Bùi Đức Khuê |
| --- | --- |