| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2018/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày tháng năm 2018 |

DỰ THẢO 2

QUYẾT ĐỊNH

Quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Thực hiện Nghị quyết số       /NQ-CP ngày       tháng      năm 2018 của Chính phủ về …;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước.

- Chương I

- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng:

Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước.

Khuyến khích tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn khác áp dụng các quy định tại Quyết định này.

- Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin thông dụng, sẵn có trên thị trường: là dịch vụ đã được công khai về giá, mô tả chức năng, tính năng kỹ thuật, công nghệ trên cổng/trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoặc thông qua phương tiện khác được nhiều người tiếp cận.

2. Dịch vụ công nghệ thông tin được đặt hàng theo các yêu cầu riêng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị: là việc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là nhà thầu) xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị; sau khi hoàn thành hệ thống hoặc hạng mục của hệ thống công nghệ thông tin, nhà thầu cho cơ quan, đơn vị đó thuê dịch vụ trong một thời hạn nhất định.

- Điều 3. Quản lý thực hiện hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin phù hợp với nguồn vốn sử dụng

1. Đối với vốn đầu tư công: thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

2. Đối với nguồn chi thường xuyên: thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, cụ thể:

a) Đối với dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin thông dụng, sẵn có trên thị trường như: quản lý, vận hành, bảo trì, duy trì hệ thống; trang bị, gia hạn các bản quyền phần mềm hoặc bản quyền hóa các phần mềm đang sử dụng chưa có bản quyền; dịch vụ hạ tầng kỹ thuật và an ninh, an toàn thông tin; thuê đường truyền; duy trì tên miền; thuê hosting; thuê chỗ đặt máy chủ; thuê máy chủ; thuê máy chủ ảo; thuê tủ rack; thuê lưu trữ; và các dịch vụ công nghệ thông tin thông dụng, sẵn có khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị và pháp luật về đấu thầu;

b) Đối với dịch vụ công nghệ thông tin được đặt hàng theo các yêu cầu riêng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của cơ quan, đơn vị (sau đây gọi là dịch vụ đặt hàng) thực hiện theo kế hoạch thuê dịch vụ đặt hàng (sau đây gọi là kế hoạch thuê) quy định tại Chương II Quyết định này.

3. Đối với nguồn vốn nhà nước khác

Việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng các nguồn vốn nhà nước khác phải tuân theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định này; các nội dung khác phải tuân theo các quy định của pháp luật có liên quan về quản lý và sử dụng nguồn vốn tương ứng.

- Điều 4. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp cần ký hợp đồng dài hạn

Trường hợp sử dụng nguồn chi thường xuyên theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước để thuê dịch vụ công nghệ thông tin có yêu cầu cam kết lâu dài với nhà thầu, khi trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ trì thuê dịch vụ công nghệ thông tin trình cấp có thẩm quyền cho phép lựa chọn và ký kết hợp đồng dài hạn với nhà thầu. Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Ngoài ra cần thực hiện theo yêu cầu sau:

1. Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ trì thuê dịch vụ công nghệ thông tin cần nêu rõ các nội dung sau:

a) Thời gian thực hiện hợp đồng;

b) Giá gói thầu cần dự trù kinh phí cho toàn bộ hợp đồng;

c) Giá trị dự kiến thanh toán cho nhà thầu trong từng năm;

d) Loại hợp đồng (trọn gói, đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh).

2. Người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm bố trí đầy đủ kinh phí để thanh toán hợp đồng trong từng năm.

3. Chủ trì thuê dịch vụ công nghệ thông tin căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt để tổ chức lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, trong đó phải nêu rõ thời gian thực hiện hợp đồng và điều kiện thanh toán cho nhà thầu.

4. Trường hợp việc lựa chọn nhà thầu cho thuê dịch vụ công nghệ thông tin được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, khi kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng, chủ trì thuê báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép đàm phán để ký tiếp hợp đồng thuê trên cơ sở bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Chương II

- QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 
THUÊ DỊCH VỤ ĐẶT HÀNG

- MỤC 1

- LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THUÊ

- Điều 5. Thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch thuê

Đối với hoạt động thuê dịch vụ đặt hàng sử dụng nguồn chi thường xuyên theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước do cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là bộ, cơ quan trung ương), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội quản lý, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch thuê theo các quy định sau đây:

1. Đơn vị sử dụng ngân sách được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ và dự toán để thuê dịch vụ đặt hàng phải tổ chức lập kế hoạch thuê theo quy định tại Mục này.

2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thuê là cơ quan giao dự toán ngân sách cho đơn vị sử dụng ngân sách. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan giao dự toán ngân sách có thể phân cấp, ủy quyền cho đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị sử dụng ngân sách phê duyệt kế hoạch thuê.

3. Kế hoạch thuê phải được thẩm định trước khi phê duyệt. Cơ quan có thẩm quyền có thể phân công, phân cấp, ủy quyền cho đơn vị chuyên môn trực thuộc tiến hành thẩm định trước khi phê duyệt.

Đơn vị được giao thẩm định và Chủ trì thuê là hai đơn vị độc lập với nhau về tổ chức.

Cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị được phân công, phân cấp, ủy quyền thẩm định có trách nhiệm lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị có chuyên môn về công nghệ thông tin.

- Điều 6. Lập kế hoạch thuê

1. Chủ trì thuê có thể thuê các tổ chức, cá nhân có năng lực, kinh nghiệm hoặc tự thực hiện lập kế hoạch thuê.

2. Các nội dung chính của kế hoạch thuê

a) Hiện trạng, sự cần thiết thuê dịch vụ đặt hàng;

b) Các hạng mục chính cần thuê; mục tiêu, nội dung và quy mô, phạm vi, địa điểm và cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ đặt hàng;

c) Xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ đặt hàng; thuyết minh yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ đặt hàng; yêu cầu, điều kiện về khả năng kết nối, liên thông với ứng dụng, hệ thống thông tin khác; phương án kỹ thuật, công nghệ; mô tả yêu cầu cần đáp ứng của phần mềm nội bộ (phần mềm đặt hàng) phù hợp với phương pháp xác định chi phí; yêu cầu về an toàn bảo mật thông tin, dữ liệu và các yêu cầu khác;

d) Xác định phương án tổ chức quản lý, cung cấp dịch vụ đặt hàng; làm rõ việc sở hữu các thông tin dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ đặt hàng và phương án quản lý, chuyển giao cho bên thuê;

đ) Xác định rõ các dịch vụ có thu phí người sử dụng hoặc có thương mại hóa cơ sở dữ liệu phát sinh từ việc ứng dụng công nghệ thông tin (nếu có); các khoản chi; giá, phí dịch vụ; thời gian thu hồi vốn, lợi nhuận;

e) Thời gian thuê và tiến độ, thời hạn xây dựng, phát triển, khai thác dịch vụ đặt hàng; thời gian thuê phải đủ dài (tối thiểu 03 năm) nhằm bảo đảm sự ổn định, liên tục, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuê;

g) Yêu cầu về các phát sinh trong quá trình khai khác, sử dụng dịch vụ đặt hàng;

h) Dự toán theo quy định tại Điều 7 Quyết định này.

- Điều 7. Dự toán

1. Dự toán:

a) Cơ cấu chi phí:

- Chi phí thuê dịch vụ đặt hàng;

- Chi phí quản lý: các chi phí cần thiết theo quy định để chủ trì thuê tổ chức quản lý thực hiện;

- Chi phí tư vấn: chi phí khảo sát, lập kế hoạch thuê; chi phí tư vấn đấu thầu; chi phí tư vấn khác;

- Chi phí khác: chi phí kiểm toán; chi phí thẩm định giá; chi phí kiểm thử, vận hành thử; chi phí đặc thù khác;

- Chi phí dự phòng.

b) Phương pháp xác định:

- Chi phí thuê dịch vụ đặt hàng được xác định bằng một trong các phương pháp sau:

+ Phương pháp so sánh;

+ Phương pháp chuyên gia;

+ Phương pháp lấy báo giá thị trường;

+ Phương pháp tính chi phí;

+ Kết hợp các phương pháp trên.

- Chi phí quản lý, chi phí tư vấn, chi phí khác được xác định bằng cách lập dự toán hoặc tham khảo định mức chi phí tỷ lệ.

2. Chủ trì thuê căn cứ vào tính chất của hoạt động thuê dịch vụ đặt hàng để lựa chọn phương pháp xác định chi phí thuê phù hợp và chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn phương pháp tính chi phí thuê dịch vụ đặt hàng.

- Điều 8. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch thuê

1. Hồ sơ trình thẩm định kế hoạch thuê bao gồm:

a) Tờ trình thẩm định kế hoạch thuê theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Kế hoạch thuê;

c) Các văn bản pháp lý, hồ sơ khác có liên quan.

2. Thời gian thẩm định kế hoạch thuê

a) Thời gian thẩm định kế hoạch thuê đối với hoạt động thuê dịch vụ đặt hàng sử dụng nguồn chi thường xuyên theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước do bộ, cơ quan trung ương, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các cấp quản lý là không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Trường hợp cần yêu cầu bổ sung hoặc giải trình thêm về nội dung kế hoạch thuê, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đơn vị thẩm định có văn bản yêu cầu chủ trì thuê bổ sung hoặc giải trình. Trường hợp này, thời gian thẩm định được tính từ ngày nhận được đủ hồ sơ bổ sung.

3. Nội dung thẩm định kế hoạch thuê

Thẩm định kế hoạch thuê gồm thẩm định dự toán và các nội dung khác của kế hoạch thuê.

a) Nội dung thẩm định dự toán:

- Xem xét tính đầy đủ, hợp lý của phương pháp xác định dự toán;

- Xem xét tính đầy đủ, hợp lý và phù hợp với yêu cầu thực tế của các khoản mục chi phí trong dự toán.

b) Các nội dung khác của kế hoạch thuê quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định này.

4. Trong quá trình thẩm định, tùy theo tính chất phức tạp của từng công việc và nội dung chi, đơn vị thẩm định có thể lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức hội nghị tư vấn để lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, lấy ý kiến chuyên gia của các tổ chức, cá nhân có chuyên môn.

5. Văn bản kết quả thẩm định được dùng làm cơ sở cho bước xem xét, phê duyệt kế hoạch thuê.

6. Hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch thuê bao gồm:

a) Tờ trình phê duyệt kế hoạch thuê;

b) Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch thuê theo mẫu tại Phụ lục II Quyết định này;

c) Kế hoạch thuê đã được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định;

d) Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch thuê;

đ) Ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan (nếu có);

e) Các văn bản pháp lý, hồ sơ có liên quan khác.

7. Thời gian phê duyệt kế hoạch thuê đối với hoạt động thuê dịch vụ đặt hàng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước do bộ, cơ quan trung ương, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các cấp quản lý là không quá 10 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Điều 9. Điều chỉnh kế hoạch thuê

1. Kế hoạch thuê đã phê duyệt được xem xét điều chỉnh trong các trường hợp sau đây:

a) Trường hợp có yêu cầu phát sinh về chất lượng, số lượng dịch vụ cần thuê làm tăng hoặc giảm chi phí thuê;

b) Xuất hiện các yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho hoạt động thuê;

c) Xuất hiện các yếu tố bất khả kháng: Động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh hoặc các sự kiện bất khả kháng khác có tác động trực tiếp đến hoạt động thuê;

d) Khi chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin được cấp thẩm quyền điều chỉnh có ảnh hưởng trực tiếp tới phạm vi, nội dung và quy mô, mục tiêu của kế hoạch thuê.

đ) Trường hợp ký tiếp hợp đồng theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Quyết định này.

2. Khi điều chỉnh kế hoạch thuê không làm thay đổi mục tiêu, nội dung và quy mô và không vượt dự toán đã được phê duyệt thì chủ trì thuê được phép tự tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh.

Trường hợp điều chỉnh kế hoạch thuê làm thay đổi mục tiêu, nội dung và quy mô hoặc vượt dự toán đã được phê duyệt thì chủ trì thuê phải trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Những nội dung thay đổi phải được thẩm định trước khi quyết định. Hồ sơ, thủ tục, thời gian trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch thuê điều chỉnh được thực hiện như trình tự quy định tại Điều 8 Quyết định này.

3. Người quyết định điều chỉnh kế hoạch thuê phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

- MỤC 2

- LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

- Điều 10. Lựa chọn nhà thầu

1. Việc lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và triển khai thực hiện thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật khác liên quan.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về việc lựa chọn nhà thầu, mẫu hồ sơ đấu thầu đối với gói thầu thuê dịch vụ đặt hàng.

- Điều 11. Hợp đồng cung cấp dịch vụ đặt hàng

1. Hợp đồng được thực hiện bằng văn bản.

2. Nội dung hợp đồng theo thỏa thuận của các bên, phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng, về đấu thầu, phù hợp với hồ sơ đấu thầu, bao gồm các nội dung chính sau:

a) Mục tiêu, nội dung và quy mô, phạm vi, thời hạn và tiến độ thực hiện; thời gian xây dựng, phát triển dịch vụ đặt hàng;

b) Yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, chất lượng dịch vụ đặt hàng; các yêu cầu, điều kiện về khả năng kết nối, liên thông với ứng dụng, hệ thống thông tin khác mà nhà thầu phải đáp ứng;

c) Giá hợp đồng thuê dịch vụ đặt hàng;

d) Yêu cầu về kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng trong quá trình xây dựng, phát triển;

đ) Quản lý, vận hành, bảo trì, cung cấp dịch vụ đặt hàng;

e) Quy định về hình thức, phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ đặt hàng; hình thức giám sát, đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng;

g) Yêu cầu và quy trình chuyển giao dữ liệu, tài sản phát sinh trong quá trình thuê dịch vụ đặt hàng cho bên thuê;

h) Yêu cầu về an toàn bảo mật, an ninh thông tin, dữ liệu; bảo vệ thông tin của người sử dụng dịch vụ và các yêu cầu khác liên quan đến việc thuê dịch vụ đặt hàng;

i) Các thỏa thuận về nguyên tắc phân chia lợi nhuận, chi phí liên quan giữa các bên đối với các dịch vụ có thu phí người sử dụng hoặc có thương mại hóa cơ sở dữ liệu phát sinh từ việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hợp đồng (nếu có);

k) Quyền và nghĩa vụ của từng bên ký kết hợp đồng; thời gian và nguyên tắc thanh toán, quyết toán hợp đồng; các nội dung khác theo thỏa thuận giữa các bên ký kết;

l) Hiệu lực và thời hạn hợp đồng;

m) Điều kiện, cơ chế, trường hợp được điều chỉnh giá thuê dịch vụ đặt hàng phù hợp với quy định tại Điều 9 Quyết định này;

3. Mẫu hợp đồng thuê dịch vụ đặt hàng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- MỤC 3

- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Điều 12. Tổ chức kiểm thử, vận hành thử

1. Dịch vụ đặt hàng phải được kiểm thử hoặc vận hành thử trước khi tiến hành thuê dịch vụ.

2. Chủ trì thuê có thể lựa chọn một trong các hình thức sau:

a) Tự kiểm thử nếu đủ năng lực, phương tiện và thiết bị;

b) Thuê đơn vị kiểm thử độc lập có đủ năng lực, phương tiện và thiết bị để thực hiện kiểm thử.

3. Kết quả kiểm thử hoặc vận hành thử phải được lập thành văn bản và được gọi là báo cáo kết quả kiểm thử hoặc vận hành thử.

Báo cáo kết quả kiểm thử hoặc vận hành thử là căn cứ để tiến hành thuê dịch vụ hoặc để chủ trì thuê yêu cầu nhà thầu tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.

4. Dịch vụ đặt hàng sau khi được nhà thầu bổ sung, hoàn thiện phải được chủ trì thuê tổ chức kiểm thử hoặc vận hành thử lại. Quá trình này chỉ kết thúc khi dịch vụ đặt hàng đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ và yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cần đáp ứng.

- Điều 13. Quyền sở hữu thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ đặt hàng

Thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ đặt hàng và phần mềm đặt hàng là tài sản thuộc sở hữu của cơ quan, đơn vị thuê. Nhà thầu có trách nhiệm bàn giao đầy đủ cho chủ trì thuê các thông tin, dữ liệu, phần mềm đặt hàng khi kết thúc hợp đồng để bảo đảm cơ quan nhà nước vẫn có thể khai thác sử dụng dịch vụ được liên tục kể cả trong trường hợp thay đổi nhà cung cấp dịch vụ.

- Chương III

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Quản lý thống nhất hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin trên phạm vi cả nước.

2. Chủ trì hướng dẫn nội dung cần thiết đảm bảo việc thực thi Quyết định này và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quy định tại Quyết định này.

3. Tham gia ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền theo đề nghị của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giám sát, kiểm tra, thanh tra và tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện trên phạm vi cả nước.

5. Tổ chức đào tạo, tăng cường năng lực thực hiện các hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

6. Tổng hợp để công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông danh sách các dịch vụ công nghệ thông tin mà các Bộ, ngành, địa phương đã thuê bao gồm các thông tin về: giá thuê; mô tả chức năng, tính năng kỹ thuật, chất lượng dịch vụ đã thuê, doanh nghiệp cung cấp.

- Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về việc lựa chọn nhà thầu, mẫu hồ sơ đấu thầu đối với gói thầu thuê dịch vụ đặt hàng.

2. Phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, đảm bảo kinh phí cho hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn đầu tư công.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

- Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Hướng dẫn thanh, quyết toán hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước.

2. Cân đối, đảm bảo kinh phí cho hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

- Điều 17. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương

1. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý.

2. Tổng hợp, công bố danh mục các dịch vụ công nghệ thông tin cần thuê thuộc phạm vi quản lý.

3. Tổng hợp, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông danh sách các dịch vụ công nghệ thông tin mà các Bộ, ngành, địa phương đã thuê bao gồm các thông tin về: giá thuê; mô tả chức năng, tính năng kỹ thuật, chất lượng dịch vụ đã thuê, doanh nghiệp cung cấp.

- Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2018.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

- Điều 19. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan đến hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh cần xử lý khác với các quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (3b). | THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc |
| --- | --- |

# Phụ lục I

MẪU TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH THUÊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số  /   /NĐ-CP ngày  /  /2018 
của Thủ tướng Chính phủ)

| TÊN TỔ CHỨC Số: . . . . . | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . . . . , ngày. . . tháng. . . .năm. . . . . |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH THUÊ

(Tên hoạt động thuê). . .

Kính gửi: … (cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch thuê)…

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số …/…/QĐ-TTg ngày …/…/   của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Chủ trì thuê trình thẩm định kế hoạch thuê của hoạt động thuê … (Tên hoạt động thuê) … với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên hoạt động thuê:

2. Chủ trì thuê:

3. Tổ chức tư vấn lập kế hoạch thuê (nếu có):

4. Mục tiêu:

5. Nội dung và quy mô:

6. Địa điểm:

7. Phương án kỹ thuật, công nghệ; mô tả yêu cầu cần đáp ứng của phần mềm đặt hàng:

a) Phương án kỹ thuật, công nghệ; mô tả yêu cầu cần đáp ứng của phần mềm đặt hàng cần tuân thủ.

b) Phương án kỹ thuật, công nghệ; mô tả yêu cầu cần đáp ứng của phần mềm đặt hàng cho phép chủ trì thuê được thay đổi trong bước tiếp theo.

8. Dự toán:

Tổng cộng:

Trong đó:

- Chi phí thuê dịch vụ đặt hàng:

- Chi phí quản lý:

- Chi phí tư vấn:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

9. Nguồn vốn:

10. Thời gian thực hiện:

11. Các nội dung khác:

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH

…..

| - Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT. | - ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |
|  | - Tên người đại diện |

# Phụ lục II

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THUÊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số  /   /NĐ-CP ngày  /  /2018 
của Thủ tướng Chính phủ)

| CƠ QUAN PHÊ DUYỆT Số:. . . . . | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . . . . , ngày. . . tháng. . . .năm. . . . . |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH 
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THUÊ (Tên hoạt động thuê)…

(TÊN CÁ NHÂN, CƠ QUAN PHÊ DUYỆT)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của  …….;

Căn cứ Quyết định số …/…/QĐ-TTg ngày …/…/   của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Xét đề nghị của   . . . . . tại tờ trình số. . . . . . .ngày. . . /. . . /. . . . và báo cáo kết quả thẩm định của. . . . . tại văn bản số……ngày…….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thuê. . . (Tên hoạt động thuê). . . với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên hoạt động thuê:

2. Chủ trì thuê:

3. Tổ chức tư vấn lập kế hoạch thuê:

4. Mục tiêu:

5. Nội dung và quy mô:

6. Địa điểm:

7. Phương án kỹ thuật, công nghệ; mô tả yêu cầu cần đáp ứng của phần mềm đặt hàng:

a) Phương án kỹ thuật, công nghệ; mô tả yêu cầu cần đáp ứng của phần mềm đặt hàng cần tuân thủ.

b) Phương án kỹ thuật, công nghệ; mô tả yêu cầu cần đáp ứng của phần mềm đặt hàng cho phép chủ trì thuê được thay đổi trong bước tiếp theo.

8. Dự toán:

Tổng cộng:

Trong đó:

- Chi phí thuê dịch vụ đặt hàng:

- Chi phí quản lý:

- Chi phí tư vấn:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

9. Nguồn vốn:

10. Thời gian thực hiện:

11. Kế hoạch đấu thầu (nếu có):

12. Các nội dung khác:

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các cơ quan có liên quan; - Lưu VT. | - CƠ QUAN PHÊ DUYỆT (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |